Avaliadores do Processo: Eduardo Horst & Caio Romão
Processo: GRE – Gerência de Requisitos
REQUERIDO/ / MELHORIA	RESULTADO / ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR
Requerido	RAP2	Não ha evidência de que as politicas organizacionais do projeto tem respaldo da alta administração
Melhoria	RAP2	A evidência não destaca que seu texto é politica organizacional.
Requerido	RAP4	A evidência mostra que o plano não foi seguido, e/ou, atitudes corretivas não foram tomadas quando o executado se separou do planejado
Requerido	RAP5	Os recursos a serem utilizados não foram especificados (algumas citações esporadicas foram encontradas, como uso de postgres e redmine) em especial necessidades estruturais e físicas (como computadores).
Requerido	RAP7	A evidência não mostra se os individuos que executarão o processo (quais quer) tem a experiência necessária ou formação
Requerido	RAP9	A evidencia não mostra que os resultados foram revistos pela alta gerência
Requerido	RAP9	A evidencia não mostra revisão de todos os resultados, ou plano de quais resultados seriam revistos ou método de escolha dos resultados.
Requerido	RAP10	Não ha evidências que registrem a execução das atividades
Requerido	RAP10	As evidências não são o suficientes para afirmar que o projeto foi executado de acordo com o processo planejado

Avaliadores do Processo: Eduardo Horst & Caio Romão
Processo: GRE – Gerência de Requisitos
REQUERIDO/ / MELHORIA	RESULTADO / ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR
Requerido	GRE3	A atividade realmente mostra que há uma política de gerenciamento de mudança de requisitos, porém não garante a rastreabilidade bidirecional dos mesmos.

Avaliadores do Processo: ????
Processo: GQA – Garantia da Qualidade
REQUERIDO/ / MELHORIA	RESULTADO / ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR
Requerido	GQA	No doc CHEK do projeto P1 possui um item que contém a informação NA e possui uma não conformidade associada. NC 501 (aba MED)
Requerido	GQA3	No doc CHEK projeto P!, possui Não conformidade, mas não tem código de NC associado (aba DOCESTIMATIVA)
Melhoria	GQA3	Existem NC iguais que foram abertas em momentos diferentes no mesmo projeto (P1) Mapa de alocação
Melhoria	GQA3	Mais de uma não conformidade são registradas com o mesmo número na ferramenta Service - Avaliar a situação de quando a não conformidade tiver prazos de tratamento diferentes ou tiver de ser tratadas por pessoas diferentes.
Melhoria	GQA4	ATV NC 500 foi identificada e passada para GPP tratar. Ele não executou no prazo e não pode ser escalonada. Aguardou o GPP finalizar
Requerido	RAP10	Não há evidências de que o processo GQA (mais de um ano) foi avaliado.

Avaliadores do Processo: ???
Processo: GPP – Gerência de Portfólio de Projetos
REQUERIDO/ / MELHORIA	RESULTADO / ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR
Requerido	GPP1	Não há evidências da análise, qualificação e priorização da entrada no portfólio dos projetos P1 e P2
Requerido	GPP4	Não há evidências de que exista uma periodicidade estabelecida para monitoramento do GPP.
Requerido	GPP4	Os critérios utilizados para entrada de um projeto no portfólio é diferente dos critérios adotados para sua manutenção no portfólio
Requerido	GPP5	O projeto P1 foi paralisado em 01/12/2013, mas não aparece o momento de reinício do projeto na planilha do Portfólio
Requerido	GPP6	Os critérios adotados para paralisação do projeto P1, não são os mesmos para análise e definição na entrada do Portfólio / O monitoramento não está legal!
Requerido	GPP7	Não está evidência da ativação do projeto P1 novamente no Portfólio
Requerido	RAP10	Não há evidências de que o processo GPP foi avaliado.

AAvaliador do Processo: ???
Processo: MED – Medição
REQUERIDO/ / MELHORIA	RESULTADO / ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR
Requerido	MED4 e 5	O indicador IND1 está sendo calculado de forma diferente do que está escrito na sua descrição.
Requerido	MED4	Não foram definidos os procedimentos de coleta e análise dos indicadores.

AAvaliador do Processo: ????
Processo: GCO - Gerência de Configuração
REQUERIDO/ / MELHORIA	RESULTADO / ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR
Requerido	GCO1	Há itens de configuração planejado com extensão .WAR e na baseline ele está registrado como .EXE
Requerido	GCO3	As baselines especificadas no plano de Gerência de Configuração estão divergentes dos nomes estabelecidos no cronograma do projeto.

AAvaliador do Processo: ????
Processo: Todos os processos
REQUERIDO/ / MELHORIA	RESULTADO / ESPERADO	PROBLEMA	SUGESTÃO PARA CORRIGIR
Melhoria / Todos os Projetos	RAP9	Embora as comunicações sejam realizadas, nem todas são armazenas juntas na pasta COM como .PDF